Xây dựng AI Agent tư vấn học vụ thông minh dựa trên LLM với RAG và Tool-use cho môi trường Đại học (Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh)

Phát triển AI Agent tư vấn học tập cho sinh viên: trả lời câu hỏi về chương trình đào tạo, lịch học, quy chế; tra cứu tài liệu học vụ (Arxiv, Scholar); hỗ trợ lập kế hoạch học tập cá nhân hóa. Kiến trúc ReAct + RAG + tool-calling.

Yêu cầu cần đạt:

- Thiết kế đa agent: Planner Agent, Retriever Agent, Answering Agent, Critic Agent.

- Xây dựng RAG trên tài liệu quy chế, đề cương, thông báo của trường.

- Tích hợp tool-use: tra cứu web, API thời khóa biểu, truy vấn CSDL điểm.

- Đánh giá: Task Completion Rate, Response Accuracy, User Satisfaction.

- Xử lý agent thất bại: graceful degradation, fallback mechanism.

- Ứng dụng: chatbot tư vấn sinh viên 24/7, giảm tải phòng đào tạo.

DỮ LIỆU THU THẬP:

- Tự xây dựng corpus: đề cương, quy chế, thông báo, FAQ của nhà trường.

- Dataset hỏi đáp sinh viên (tự thu thập khảo sát).

BÀI BÁO THAM KHẢO:

  - LLM-based Autonomous Agents Survey (Wang et al., 2023): https://arxiv.org/abs/2308.11432

  - RAG (Lewis et al., 2020): https://arxiv.org/abs/2005.11401

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Nhóm Dữ liệu & RAG (Tập trung 100% vào Học vụ)

Nhóm này sẽ đóng vai trò xây dựng bộ não pháp lý và hành chính cho chatbot.

- Task 1.1: Xây dựng Corpus Học vụ (Dữ liệu tĩnh)

  - Thu thập và hệ thống hóa file (PDF/Word/HTML) về: Quy chế đào tạo tín chỉ (cách tính điểm, quy định bảo lưu, cảnh báo học vụ, chuẩn đầu ra).

  - Thu thập Sổ tay sinh viên (tập trung vào các quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công, học phí, học bổng).

  - Thu thập các thông báo, hướng dẫn thường gặp từ Phòng Đào tạo (hướng dẫn đăng ký môn học, rút bớt học phần).

  - Xây dựng bộ Dataset FAQ tự thu thập: Các câu hỏi kinh điển của sinh viên (VD: Em được F môn này thì có xét học bổng không? Đăng ký trễ hạn xử lý thế nào?).

- Task 1.2: Tiền xử lý và Vector hóa

  - Viết script bóc tách text, chú ý giữ nguyên cấu trúc điều khoản/mục của quy chế khi cắt dữ liệu (Chunking) để LLM không trả lời sai luật.

  - Đẩy dữ liệu đã vector hóa lên Vector Database.

- Nhóm Core AI & Agents (Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên)

- Task 2.1: Xây dựng cấu trúc Multi-Agent (ReAct)

  - Planner Agent: Viết prompt phân tích câu hỏi để rẽ nhánh. Ví dụ: Hỏi luật (Điều kiện tốt nghiệp?)  Gọi Retriever Agent; Hỏi cá nhân (Kỳ này em học mấy môn?)  Gọi Tool API.

  - Retriever Agent: Truy vấn vào Vector DB chứa quy chế học vụ.

  - Answering Agent & Critic Agent: Tổng hợp thông tin, đảm bảo giọng điệu phản hồi chuẩn mực, không ảo giác (đặc biệt quan trọng khi tư vấn sai quy chế có thể ảnh hưởng đến sinh viên).

- Task 2.2: Tích hợp Tool-calling (Dữ liệu động)

  - Tích hợp công cụ gọi API để lấy Thời khóa biểu của sinh viên.

  - Tích hợp công cụ gọi API để lấy Cơ sở dữ liệu điểm (tính điểm trung bình, kiểm tra môn nợ).

- Task 2.3: Xử lý Fallback Mechanism

  - Cấu hình câu trả lời an toàn khi không tìm thấy luật: hướng dẫn sinh viên liên hệ trực tiếp chuyên viên Phòng Đào tạo.

- Nhóm Backend, CSDL & Mock API

Các bạn phụ trách nhóm này sẽ vận dụng kiến trúc .NET và SQL Server để xây dựng hạ tầng vững chắc.

- Task 3.1: Xây dựng Mock APIs Học vụ (.NET 9)

  - Tạo các endpoint API giả lập trả về JSON cho Thời khóa biểu và Điểm số theo một vài kịch bản sinh viên test.

- Task 3.2: API Gateway & Quản lý phiên (.NET 9)

  - Xây dựng luồng giao tiếp API giữa giao diện và Python AI Core.

  - Quản lý session và lịch sử chat để Agent có thể nhớ ngữ cảnh (ví dụ: Vậy môn đó em học ở phòng nào?).

- Task 3.3: Thiết kế CSDL (SQL Server 2022)

  - Lưu trữ thông tin sinh viên giả lập, lịch sử chat, log hoạt động.

- Nhóm Frontend (Giao diện Angular)

- Task 4.1: Web Chatbot UI

  - Xây dựng giao diện chat bằng Angular, có khung hiển thị lịch sử, typing indicator.

- Task 4.2: Tương tác & Hiển thị

  - Xử lý hiển thị markdown hoặc dạng bảng biểu (rất hữu ích khi chatbot trả về bảng điểm hoặc lịch học).

- Nhóm Đóng gói & Triển khai

- Task 5.1: Đóng gói Docker

  - Viết Dockerfile và Docker Compose để chạy đồng bộ toàn bộ cụm: Angular, .NET API, Python AI, và Database. Đảm bảo chạy mượt trên môi trường Windows 10.

- Task 5.2: Đánh giá

  - Chạy test case dựa trên bộ FAQ học vụ đã thu thập, đo lường độ chính xác (không trả lời sai quy chế) và mức độ hài lòng.